Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine», broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21 ),  dana 24. svibnja 2022. godine, načelnik Općine Unešić,

podonosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2021. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2021. godini izvršen Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/21 i 1/22 , kako slijedi:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RED.                                      NAZIV PROGRAMA                                                               PLANIRANO           OSTVARENO         INDEKS

BR.                                                                                                                                             ZA 2021. G.              ZA 2021. G.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Održavanje i čišćenje javnih površina ....................................................           218.515,00  kn        190.160,67 kn         87,02

UKUPNO:                                                                                                           218.515,00  kn       190.160,67 kn         87,02

2.    Sanacija divljih odlagališta ...................................................................             15.000,00 kn             4.200,00 kn         28,00

UKUPNO:                                                                                                                      15.000,00 kn            4.200,00 kn         28,00

3. Održavanje komunalne opreme – Autocisterna, Komunalno vozilo........           114.000,00 kn         103.212,04 kn         90,54

UKUPNO:                                                                                                                  114.000,00 kn        103.212,04 kn         90,54

4. Održavanje nerazvrstanih cesta ..............................................................           120.000,00 kn	  57.463,75 kn         47,89

UKUPNO:                                                                                                         120.000,00 kn          57.463,75 kn         47,89

5. Održavanje poljskih, šumskih protupožarnih puteva .............................                      0,00 kn                   0,00 kn            0,00

UKUPNO:                                                                                                                   0,00 kn                   0,00 kn           0,00

6. Održavanje groblja i ost. vjerskih objekata ...........................................            40.000,00 kn            28.875,00 kn         72,19

UKUPNO:                                                                                                                   40.000,00 kn           28.875,00 kn           72,19

7. Održavanje starih školskih zgrada

Materijal za tek. i inv. održ. škola Koprno..........................................            10.000,00 kn            9.989,94 kn            99,90

UKUPNO:                                                                                                                  10.000,00 kn           9.989,94 kn            99,90

8. Održavanje javne rasvjete

- Potrošak i mrežarina javne rasvjete ......................................................           250.000,00 kn        216.569,21 kn            86,63

- Usluge za tek. i inv. održ. javne rasvjete ...............................................           170.000,00 kn        163.140,03 kn            95,96

- Energetska učinkovitost javne rasvjete .................................................           110.000,00 kn          94.652,83 kn            86,05

UKUPNO :                                                                                                              530.000,00 kn       474.362,07 kn           89,50

9. Dezinsekcija i deratizacija, rad skloništa za napuštene

životinje te kontrola mikročipiranja

-   Dezinsekcija i deratizacija..................................................................                1.125,00 kn             1.125,00 kn        100,00

-  Rad skloništa za napuštene životinje....................................................                       0,00 kn                   0,00 kn             0,00

-  Usl. ulova pasa lutalica .......................................................................               5.000,00 kn                    0,00 kn            0,00

UKUPNO:                                                                                                          6.125,00 kn            1.125,00 kn        100,00

____________________________________________________________________________________________________________________   SVEUKUPNI PROGRAM ODRŽAVANJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU                                                                     1.053.640,00 kn        869.388,47 kn           82,51

____________________________________________________________________________________________________________________

Članak 2.

Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa su:

- prihodi za posebne namjene u iznosu od ( komunalna naknada )  755.480,20 kn

- ostala proračunska sredstva ( opći prihodi i primici ) u iznosu od 113.908,27 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-02/22-01/003

URBROJ: 2182-07-2/1-22-1

Unešić,  24. svibnja  2022. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.