Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21), dana 24. svibnja  2022. godine, Načelnik Općine Unešić,

p o d  o n o s i

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2021. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2021. godini izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/21 i  1/22) , kako slijedi:

___________________________________________________________________________________________________________

RED.                  NAZIV PROGRAMA                                                       PLANIRANO                        OSTVARENO                   INDEKS

BR.					                                                    ZA 2021. GOD.                      ZA 2021. GOD.	__________________

1.MODERNIZACIJA ( ASFALTIRANJE) NERAZ-

VRSTANIH   CESTA , USL. NADZORA...................................    1.123.000,00 kn                  1.118.021,81 kn                    99,56

2. USLUGE NADZORA NERAZVRSTANE CESTE....................         35.000,00 kn                       32.000,00 kn                    91,43

3. NABAVKA AUTOBUSNE ČEKAONICE ...............................         25.000,00 kn                       25.425,00 kn                  101,70

4. IZGRADNJA ( PROŠIRENJE ) JAVNE RASVJETE...............         40.000,00 kn                                0,00 kn                      0,00

5. REGISTAR GROBLJA ...........................................................         80.000,00 kn                                0,00 kn                      0,00

6. KOMUNALNA OPREMA – KANTE, KONTEJNERI.............       381.250,00 kn                                0,00 kn                      0,00

7. MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE..................................      200.087,50 kn                      210.587,50 kn                  105,25

_______________________________________________________________________________________________________________________________

UKUPNO:         				                                    1.884.337,50 kn	                    1.386.034,31 kn                        73,56

Članak 2.

Izvor sredstava za izvršenje Prograna su:

- Kap. pomoć Sred. drž. ured za stamb. zbr. VP                         253.388,00 kuna,

- Kapitalne pomoći MRRFEU                           		    150.000,00 kuna,

- Kapitalne pomoći Min grad. i prost. Uređ.                              171.240,00 kuna,

- Kapitalna pomoć Fond zaštite okoliša – predfin.  MRD         210.587,50 kuna,

- Prihodi za posebne namjene  ( kom. dopr., nakn. za

leg. obj., prih. od prod. nef. imov. )                                           6.482,68 kuna,

- Sredstva općinskog proračuna                                                594.336,13 kuna.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-02/22-01/004

URBROJ: 2182-07-2/1-22-1

Unešić, 24.  svibnja  2022. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.