Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine», broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21 ),  dana 10. svibnja  2024. godine, Načelnik Općine Unešić,

podonosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2023. godini izvršen Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/23 i 6/23 , kako slijedi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RED.                                      NAZIV PROGRAMA                                                               PLANIRANO           OSTVARENO         INDEKS

BR.                                                                                                                                             ZA 2023. G.              ZA 2023. G.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Održavanje i čišćenje javnih površina ....................................................                       39.563,97 €              37.809,32 €              95,57

UKUPNO:                                                                                                                     39.563,97 €              37.809,32 €              95,57

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                        26.544,00 €               26.061,53 €             98,18

Izvor financiranja: TEKUĆE POMOĆI                                                                     13.019,97 €               11.747,79 €             90,23

2.    Sanacija divljih odlagališta ...................................................................                                 0,00 €                     0,00  €                0,00

UKUPNO:                                                                                                                              0,00 €                     0,00  €                0,00

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                                 0,00 €                     0,00  €                0,00

3. Održavanje komunalne opreme – Autocisterna, Komunalno vozilo........                          9.143,00 €               8.691,85 €              95,07

UKUPNO:                                                                                                                      9.143,00 €               8.691,85 €              95,07

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                         9.143,00 €                8.691,85 €             95,07

4. Održavanje nerazvrstanih cesta ..............................................................                       13.272,00 €	            11.148,23 €            84,00

UKUPNO:                                                                                                                   13.272,00 €              11.148,23 €            84,00

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                      13.272,00 €              11.148,23 €            84,00

5. Održavanje poljskih, šumskih protupožarnih puteva .............................                         6.809,00 €               7.012,50 €           102,99

UKUPNO:                                                                                                                    6.809,00 €               7.012,50 €           102,99

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                        6.809,00 €               7.012,50 €           102,99

6. Održavanje groblja i ost. vjerskih objekata ...........................................                             400,00 €               1.300,00 €          325,00

UKUPNO:                                                                                                                       400,00 €               1.300,00 €          325,00

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                           400,00 €               1.300,00 €          325,00

7. Održavanje javne rasvjete

- Potrošak i mrežarina javne rasvjete ......................................................                       50.000,00 €             38.300,36 €            76,60

- Usluge za tek. i inv. održ. javne rasvjete ...............................................                       45.000,00 €             38.240,59 €            84,98

UKUPNO :                                                                                                                95.000,00 €             76.540,95 €            80,57

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                    95.000,00 €             54.292,04 €            57,15

Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                            0,00 €            22.248,91 €              0,00

8. Dezinsekcija i deratizacija, rad skloništa za napuštene

životinje te kontrola mikročipiranja

-   Dezinsekcija i deratizacija..................................................................                          1.300,00 €             1.262,50 €            97,12

-  Rad skloništa za napuštene životinje....................................................                                 0,00 €                   0,00 €              0,00

-  Usl. ulova pasa lutalica .......................................................................                             800,00 €                   0,00 €              0,00

-  Godišnji program mjera Zavod za jav. Zdravstvo...............................                             230,00 €               276,84 €           120,37

UKUPNO:                                                                                                                    2.330,00 €            1.539,34 €             66,07

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                       2.330,00 €            1.539,34 €             66,07                               ______________________________________________________________________________________________________________   SVEUKUPNI PROGRAM ODRŽAVANJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU                                                                        166.517,97 €       144.042,19 €            86,50

______________________________________________________________________________________________________________

Članak 2.

Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa su:

- prihodi za posebne namjene u iznosu od ( komunalna naknada )   110.045,49 €,

- tekuće pomoći program JR                                                                11.747,79 €,

- ostala proračunska sredstva ( opći prihodi i primici ) u iznosu od   22.248,91 €.

Članak 3.

Ovo Izvješće  podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-01/24-01/001

URBROJ: 2182-07-2/1-24-1

Unešić,  10. svibnja  2024. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.