Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21), dana 10. svibnja 2024. godine, Načelnik Općine Unešić,

p o d  o n o s i

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2023. godini izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/23 i  6/23) , kako slijedi:

____________________________________________________________________________________________________________________

RED.                  NAZIV PROGRAMA                                                                         PLANIRANO                OSTVARENO           INDEKS

BR.					                                                                       ZA 2023. GOD.             ZA 2023. GOD.	____________

- MODERN. ( ASFALTIRANJE) NERAZVR. CESTA..............................................       155.175,00 €                 106.345,09 €                  68,53

Izvor financiranja: Komunalni doprinos                                                            5.000,00 €                            0,00 €                    0,00

Izvor financiranja: Nakn. za zadrž. nez. izgr. zgr.                                              1.327,00 €                          59,38 €                    4,47

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                         19.865,37 €                            0,00 €                    0,00

Izvor financiranja : Kapitalna pomoć MRRFEU                                            40.000,00 €                    40.000,00 €                100,00

Izvor financiranja: Kap. pomoć Min. grad. i pr. uređ.                                    35.600,00 €                            0,00 €                     0,00

Izvor financiranja: SDU za obnovu i stamb. zbrinj. VP                                  16.514,06 €                    16.514,06 €                100,00

Izvor financiranja: Predfin. Kapit. Projekata                                                   36.868,57 €                    36.868,57 €                100,00

Izvor financiranja: Proračun - Opći prih. i primici                                                  0,00 €                    12.903,08 €                     0,00

- NADZOR GRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA................................................          4.950,00 €                    3.400,00 €                     68,69

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                          4.950,00 €                           0,00 €                       0,00

Izvor financiranja: Proračun - Opći prih. i primici                                                  0,00 €                    3.400,00 €                       0,00

- GEODETSKI ELAB. NER. CESTE OSTROGAŠICA...........................................          2.500,00 €                   2.500,00 €                    100,00

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                     2.500,00 €                          0,00 €                        0,00

Izvor financiranja: Proračun - Opći prih. i primici                                                  0,00 €                   2.500,00 €                        0,00

-  REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKIH PUTOVA U ŠUMSKU

CESTU UGJ DRŽ. ŠUMA MOSEĆ – SRNOBOR...............................................                    0,00 €                        0,00 €                 0,00

Izvor financiranja : Kap. pom. tem. prijen. EU sred.                                                 0,00 €                         0,00 €                0,00

-  UREĐENJE PARKIRALIŠTA – CRKVA S. MIHOVILA....................................            3.982,00 €                  3.316,69 €               83,29

Izvor financiranja: Proračun - Opći prih. i primici                                           3.982,00 €                  3.316,69 €               83,29

- NABAVKA AUTOBUSNIH ČEKAONICA .........................................................             5.800,00 €                 6.905,00 €             119,05

Izvor financiranja: Proračun – Opći prihodi i primici                                       5.800,00 €                 6.905,00 €             119,05

- PROJEKTNA DOK. MRTVAČNICA UNEŠIĆ...................................................                     0,00 €                      0,00 €                  0,00

Izvor financiranja: Proračun – Opći prih. i primici                                                   0,00 €                      0,00 €                  0,00

- PROJEKTNA DOK. MRTVAČNICA MIRLOVIĆ..............................................              5.000,00 €               5.000,00 €              100,00

Izvor financiranja: Proračun – Opći prih. i primici                                           5.000,00 €               5.000,00 €              100,00

- GRIJANJE I HLAĐENJE CRKVA ČVRLJEVO ..............................................              3.187,64 €                3.187,64 €             100,00

Izvor financiranja: Proračun – Opći prih. i primici                                            3.187,64 €                3.187,64 €             100,00

- IZGRADNJA ( PROŠIRENJE ) JAVNE RASVJETE.........................................              3.200,00 €               3.185,35 €               99,54

Izvor financiranja: Proračun – Opći prih. i primici                                          3.200,00 €               3.185,35 €               99,54

-  PROJ. DOK. VOD. MREŽA SV. MARKO – ČVRLJEVO.................. .............                    0,00 €                      0,00 €                 0,00

Izvor financiranja: Županija Šibensko-kninska                                                       0,00 €                      0,00 €                 0,00

- IZVEDBENI PROJEKT RASKRIŽJE MIRLOVIĆ Z.......................... .............           11.185,20 €              11.185,20 €             100,00

Izvor financiranja: Proračun – Opći prih. i primici                                        5.841,45 €                5.841,45 €             100,00

Izvor financiranja: Kapitalna pomoć – ŽUC Šibenik                                     5.343,75 €                5.343,75 €              100,00

UKUPNO:                                                                                                      194.979,84 €           145.024,97 €                74,38

Članak 2.

Izvor sredstava za izvršenje Programa su:

- Kapitalne pomoći MRRFEU ......................................................................................          40.000,00 €

- Kapitalne pomoći - SDU za obnovu i stamb. zbrinj. VP............................................           16.514,06 €

- Kapitalna pomoć ŽUC Šibenik  ................................................................................             5.343,75 €

- Prihodi za posebne namjene  ( Nakn. za leg. nez. izgr. zgrada )..............................                  59,38 €

- Predfin. kapit. Projekata...........................................................................................           36.868,57 €

- Proračun - Opći prih. i primici.................................................................................           46.239,21 €

Članak 3.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-01/24-01/002

URBROJ: 2182-07-2/1-24-1

Unešić, 10. svibnja  2024. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.