Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine», broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21 ),  dana 30. travnja  2023. godine, općinski načelnik Općine Unešić, podonosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2022. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2022. godini izvršen Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/22 i 5/22 , kako slijedi:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RED.                                      NAZIV PROGRAMA                                                               PLANIRANO           OSTVARENO         INDEKS

BR.                                                                                                                                             ZA 2022. G.              ZA 2022. G.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Održavanje i čišćenje javnih površina ....................................................           180.000,00  kn         136.997,25 kn         76,11

UKUPNO:                                                                                                           180.000,00  kn        136.997,25 kn         76,11

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                          180.000,00 kn           136.997,25  kn           76,11

2.    Sanacija divljih odlagališta ...................................................................                       0,00 kn             0,00        kn           0,00

UKUPNO:                                                                                                                                 0,00 kn             0,00       kn           0,00

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                                     0,00 kn               0,00        kn             0,00

3. Održavanje komunalne opreme – Autocisterna, Komunalno vozilo........              68.000,00 kn          61.426,96  kn         90,33

UKUPNO:                                                                                                                     68.000,00 kn         61.426,96  kn         90,33

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                           68.000,00 kn            61.426,96  kn           90,33

4. Održavanje nerazvrstanih cesta ..............................................................           120.000,00 kn	   89.450,59 kn         74,54

UKUPNO:                                                                                                         120.000,00 kn           89.450,59 kn         74,54

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                       120.000,00 kn              89.450,59  kn          74,54

5. Održavanje poljskih, šumskih protupožarnih puteva .............................                       0,00 kn                   0,00 kn            0,00

UKUPNO:                                                                                                                    0,00 kn                   0,00 kn           0,00

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                                  0,00 kn                      0,00 kn             0,00

6. Održavanje groblja i ost. vjerskih objekata ...........................................              30.000,00 kn            9.750,00 kn         32,50

UKUPNO:                                                                                                                     30.000,00 kn            9.750,00 kn        32,50

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                         30.000,00 kn               9.750,00 kn          32,50

7. Održavanje javne rasvjete

- Potrošak i mrežarina javne rasvjete ......................................................            450.000,00 kn       473.087,57 kn         105,13

- Usluge za tek. i inv. održ. javne rasvjete ...............................................            180.000,00 kn       168.180,65 kn           93,43

UKUPNO :                                                                                                               630.000,00 kn       641.263,22 kn        101,79

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                      630.000,00 kn          546.349,77 kn            86,72

Izvor financiranja: OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                        94.913,45 kn             0,00

8. Dezinsekcija i deratizacija, rad skloništa za napuštene

životinje te kontrola mikročipiranja

-   Dezinsekcija i deratizacija..................................................................                6.200,00 kn            5.250,00 kn          84,68

-  Rad skloništa za napuštene životinje....................................................                       0,00 kn                   0,00 kn           0,00

-  Usl. ulova pasa lutalica .......................................................................                       0,00 kn                   0,00 kn           0,00

UKUPNO:                                                                                                            6.200,00 kn           5.250,00 kn         84,68

Izvor financiranja: KOMUNALNA NAKNADA                                                          6.200,00 kn              5.250,00 kn           84,68                               ______________________________________________________________________________________________________________   SVEUKUPNI PROGRAM ODRŽAVANJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU                                                                       1.034.200,00 kn       944.138,02 kn          91,29

______________________________________________________________________________________________________________

Članak 2.

Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa su:

- prihodi za posebne namjene u iznosu od ( komunalna naknada )   849.224,57 kn

- ostala proračunska sredstva ( opći prihodi i primici ) u iznosu od   94.913,45 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće  podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-01/23-01/003

URBROJ: 2182-07-2/1-23-1

Unešić,  30. travnja 2023. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat, prof.