Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21), dana 30. travnja  2023. godine, općinski načelnik Općine Unešić,

p o d  o n o s i

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2022. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2022. godini izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Unešić, objava  ( „Službeno glasilo Općine Unešić“ broj: 1/22 i  5/22) , kako slijedi:

___________________________________________________________________________________________________________

RED.                  NAZIV PROGRAMA                                                               PLANIRANO                        OSTVARENO                   INDEKS

BR.					                                                             ZA 2022. GOD.                      ZA 2022. GOD.	_____________

- MODERN. ( ASFALTIRANJE) NERAZVR. CESTA..........................                 536.000,00 kn                          535.660,63 kn                     99,94

Izvor financiranja: Komunalni doprinos                                               100.000,00 kn                             3.024,12 kn                       3,02

Izvor financiranja: Naknada za zadrž. nez. izgr. Zgrada                        10.000,00 kn                                850,30 kn                       8,50

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                56.000,00 kn                                    0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Kapitalna pomoć MRRFEU                                   250.000,00 kn                         250.000,00 kn                   100,00

Izvor financiranja: Kap. pomoć Min. grad. i prost. uređ.                     120.000,00 kn                         120.000,00 kn                   100,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                                                               161.786,21 kn                       0,00

- NADZOR GRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA ............................                   21.000,00 kn                          18.625,00 kn                      88,69

Izvor financiranja : Komunakna naknada                                                21.000,00 kn                                   0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                                                                   18.625,00 kn                      0,00

- GEOD. KATAST. USL. CESTA BOŠNJACI – SUNARE...................                    14.000,00 kn                          13.750,00 kn                     98,21

Izvor financiranja: Komunakna naknada                                                  14.000,00 kn                                  0,00 kn                      0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                   13.750,00 kn                      0,00

- GPS MAPIRANJE BICIKLISTIČKIH STAZA ..................................                      5.000,00 kn                                  0,00 kn                      0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                       5.000,00 kn                                 0,00 kn                      0,00

-  SMIRIVANJE PROMETA UL. DR. F. TUĐMANA UNEŠIĆ..........                       120.000,00 kn                     118.960,50 kn                      99,14

Izvor financiranja: Kap. pomoć MUP                                                         120.000,00 kn                       89.398,73 kn                     74,50

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                   29.561,77 kn                       0,00

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UL. DR. FRANJE TUĐMANA.....                    31.125,00 kn                       30.750,00 kn                      98,80

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                    31.125,00 kn                               0,00 kn                        0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                  30.750,00 kn                       0,00

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CESTE VINOVO D. VINOVO G.....               122.500,00 kn                    122.500,00 kn                    100,00

Izvor financiranja : Komunakna naknada                                                  122.500,00 kn                               0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                  122.500,00 kn                       0,00

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  ULICA PUT ŠKOLE......................                21.000,00 kn                       20.625,00 kn                      98,21

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                     21.000,00 kn                               0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                   20.625,00 kn                      0,00

-  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SREDIŠNJI TRG UNEŠIĆ.............                25.000,00 kn                       24.375,00 kn                     97,50

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                      25.000,00 kn                               0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić - Opći prihodi                                                                   24.375,00 kn                       0,00

-  REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKIH PUTOVA U ŠUMSKU

CESTU UGJ DRŽ. ŠUMA MOSEĆ – SRNOBOR  ................................                         0,00 kn                                0,00 kn                      0,00

Izvor financiranja : Kap. pomoći temeljem prijen. EU sredstava                      0,00 kn                                0,00 kn                      0,00

-  STAZA ZMAJEVAC – ORLOVAC.........................................................                         0,00 kn	                             0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Kap. pomoći temeljem prijen. EU sredstava                         0,00 kn                               0,00 kn                       0,00

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA MRTVAČNICA UNEŠIĆ................                         0,00 kn                               0,00 kn                        0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                              0,00 kn                               0,00 kn                       0,00

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA MRTVAČNICA MIRLOVIĆ...........                65.000,00 kn                               0,00 kn                       0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                      65.000,00 kn                               0,00 kn                       0,00

- GRIJANJE I HLAĐENJE CRKVA KOPRNO .....................................                 59.050,00 kn                       59.050,00 kn                  100,00

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                    59.050,00 kn                                0,00 kn                     0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                                                                     59.050,00 kn                     0,00

- GRIJANJE I HLAĐENJE CRKVA NEVEST...................................... ..                59.050,00 kn                          59.050,00 kn                 100,00

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                    59.050,00 kn                                   0,00 kn                    0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                                                                     59.050,00 kn                   0,00

- IZGRADNJA ( PROŠIRENJE ) JAVNE RASVJETE.............................                30.000,00 kn                                   0,00 kn                    0,00

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                30.000,00 kn                                   0,00 kn                   0,00

- REGISTAR GROBLJA ......................................................................                   99.375,00 kn                          65.625,00 kn                  66,04

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                                  9.375,00 kn                                  0,00 kn                    0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                  90.000,00 kn                         65.625,00 kn                  66,04

- NABAVKA I UREĐENJE - AUTOBUSNE ČEKAONICE...................                15.200,00 kn                          27.875,00 kn                183,39

Izvor financiranja: Komunalna naknada                                               15.200,00 kn                                   0,00 kn                   0,00

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                                                                27.875,00 kn                  0,00

- KOMUNALNA OPREMA – KANTE, KONT. ...................................                 381.250,00 kn                       378.747,50 kn                 99,34

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                 74.400,00 kn                         71.901,50 kn                 96,64

Izvor financiranja: Kapitalna pomoć Fond za zaštitu okoliša              304.750,00 kn                      304.750,00 kn               100,00

Izvor financiranja: Prihod od prodaje nef. imov.                                     2.100,00 kn                          2.096,00 kn                 99,81

-  PROJEKTNA DOK. VOD. MREŽA SV. MARKO – ČVRLJEVO.....                 350.250,00 kn                         6.250,00 kn                    1,78

Izvor financiranja: Proračun Općine Unešić – Opći prihodi                 6.250,00 kn                         6.250,00 kn                100,00

Izvor financiranja: Kapitalna pomoć Županija                                    344.000,00 kn                                0,00 kn                    0,00

UKUPNO:                                                                     1.954.800,00 kn              1.481.843,63 kn                75,81

Članak 2.

Izvor sredstava za izvršenje Prograna su:

- Kapitalne pomoći MRRFEU ......................................................................................          250.000,00 kn

- Kapitalne pomoći Min grad. i prost. uređ..................................................................          120.000,00 kn

- Kapitalna pomoć Fond zaštite okoliša .....................................................................          304.750,00 kn

- Kapitalna pomoć MUP RH  ..................................................................................           89.398,73 kn

- Prihodi za posebne namjene  ( kom. dopr., nakn. za leg.,

prih. od prod. nef. imov. ) ....................................             5.970,42 kn

- Sredstva općinskog proračuna – opći prihodi .....................................................         711.724,48 kn

Članak 3.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-01/23-01/004

URBROJ: 2182-07-2/1-23-1

Unešić, 30. travnja  2023. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.