Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine», broj: 68/18, 110/18 i 32/20 )  i članka 47. Statuta Općine Unešić («Službeno glasilo Općine Unešić», broj: 3/21 ),  dana 26. ožujka 2021. godine, općinski načelnik Općine Unešić,

podonosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Unešić za 2020. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je u 2020. godini izvršen Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Unešić

( „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 1/20 i „Službeno glasilo Općine Unešić“, broj: 1/21 , kako slijedi:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RED.                                      NAZIV PROGRAMA                                                               PLANIRANO         OSTVARENO       INDEKS

BR.                                                                                                                                             ZA 2020. G.            ZA 2020. G.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Održavanje i čišćenje javnih površina                                                                241.050,00  kn      156.761,14 kn       65,03

UKUPNO:                                                                                                           241.050,00  kn     156.761,14 kn       65,03

- Održavanje komunalne opreme – Autocisterna, Komunalno vozilo                    91.000,00 kn         54.481,92 kn       59,87

UKUPNO:                                                                                                                     91.000,00 kn        54.481,92 kn       59,87

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Materijal za tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,                       60.000,00 kn        40.788,86 kn       67,98

popravak na cestama asfaltnog kolnika,

-    Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta,                                                20.000,00 kn                 0,00 kn         0,00

UKUPNO:                                                                                                           80.000,00 kn         40.788,86 kn      50,99

- Održavanje poljskih, šumskih protupožarnih puteva                                          36.100,00 kn         36.000,00 kn       99,72

UKUPNO:                                                                                                           36.100,00 kn        36.000,00 kn       99,72

- Održavanje groblja i ost. vjerskih objekata                                                       55.000,00 kn           44.000,00 kn       80,00

UKUPNO:                                                                                                                   55.000,00 kn           44.000,00 kn      80,00

- Održavanje starih školskih zgrada

- Materijal za tek. i inv. održ. škola Koprno                                                     20.000,00 kn          18.599,26 kn       93,00

UKUPNO:                                                                                                                  20.000,00 kn          18.599,26 kn      93,00

- Održavanje javne rasvjete

- Potrošak i mrežarina javne rasvjete                                                               240.000,00 kn        215.969,44 kn      89,99

- Materijal za tek. i inv. održ. javne rasvjete                                                      60.000,00 kn           43.750,26 kn     72,92

- Usluge za tek. i inv. održ. javne rasvjete                                                          90.000,00 kn          96.306,25 kn    107,01

- Naknada za energetsku uslugu                                                                      150.000,00 kn         149.226,36 kn      99,48

UKUPNO :                                                                                                              540.000,00 kn        505.252,31 kn     93,57

- Dezinsekcija i deratizacija, rad skloništa za napuštene

životinje te kontrola mikročipiranja

-   Dezinsekcija i deratizacija                                                                                    950,00 kn                 950,00 kn   100,00

-  Rad skloništa za napuštene životinje                                                                   7.500,00 kn                    0,00 kn       0,00

-  Kontrola mikročipiranja napuštenih životinja                                                           0,00 kn                    0,00 kn       0,00

UKUPNO:                                                                                                         8.450,00 kn                950,00 kn    11,24

____________________________________________________________________________________________________________________   SVEUKUPNI PROGRAM ODRŽAVANJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU                                                                     1.071.600,00 kn         856.833,49 kn    79,96

____________________________________________________________________________________________________________________

Članak 2.

Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa:

- prihodi za posebne namjene u iznosu od   734.956,09 kn

- tekuće pomoći u iznosu od    47.670,95 kn

- ostala proračunska sredstva ( opći prihodi i primici ) u iznosu od 74.206,45 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Unešić“.

KLASA: 363-02/21-01/003

URBROJ: 2182/07-02/1-21-1

Unešić,  26. ožujka 2021. godine

###### OPĆINA UNEŠIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK:

Živko Bulat , prof.